黄长矿区项目合同调整确认稿

依据：承包合同（含第9.3条）、中选结果公告、已盖章联合体协议书，以及「天木投资及施工」的履行安排。

立场：乙方二湖南德晟矿山工程有限公司。

条文均为可直接订入合同或补充协议的文本，不再保留「建议考虑」式表述。

# 一、关于原「新增第1条」——不再新增

承包合同第9.3条已明确：甲方依法履行安全环保管理、生态修复治理主体责任。该条已经满足司法解释第12条第2款对「采矿权人不得放弃法定义务、不得约定不承担法律责任」的核心要求，因此不再新增原第1条「合同性质与共同管理」。

仍须处理的，只是与第9.3条可能冲突的其他条款。若合同其他处仍有「一切安全生产、环保、生态修复责任由乙方承担，与甲方无关」或同类表述，按下列条款覆盖，不另起一条「合同性质」。

订入承包合同（或补充协议）的条文：

第9.3条之补充

第9.3条关于甲方依法履行安全环保管理、生态修复治理主体责任的约定为效力性约定。本合同其他条款与第9.3条不一致的，以第9.3条为准。甲方对乙方安全生产工作统一协调、管理，定期检查。乙方二、乙方三按其实施范围承担现场安全生产管理责任，不因此免除甲方的主体责任。

# 二、关于原「资产无偿赠与」——不再作为德晟核心条款

综合承包合同、中选文件及已盖章联合体协议书的履行安排，投资及施工由天木实施，不存在「德晟建设投入被甲方无偿接收」的问题。原针对第2.5.1、2.5.2、2.5.4条的修改，从德晟核心清单中删除。

德晟仅保留设备权属一句，防止进场机具被卷入无偿赠与：

承包合同补充

乙方二、乙方三为履行本合同而投入现场的、所有权属于本单位的机具、仪器、周转材料，不属于无偿归甲方所有的范围，合同终止后由其自行拆除运回。

# 三、三份文件对照确认

| 承包人 | 天木、德晟、宏祥 | 乙方一、乙方二、乙方三 | 联合体三成员 | 已对齐，无需为「牵头人代签」再改承包合同 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中选单价 | 15.2元/吨 | 应与公告一致 | 响应时的报价承诺 | 承包合同承包费必须写成15.2元/吨 |
| 甲方管理责任 | 承包方式含共同管理 | 第9.3条已明确主体责任 | — | 承包合同不新增第1条；仅补「与9.3冲突时以9.3为准」 |
| 谁投资施工 | 未禁止联合体内部分工 | 乙方为联合体 | 已盖章协议书的分工（以书为准） | 若协议书写德晟施工、实际天木施工，必须用补充协议或内部承包改正，不能维持挂靠 |
| 安全环保 | 须依法实施 | 第9.3条甲方主体责任 | 联合体对外连带 | 对内按实施范围追偿，对外不免除连带 |

以下承包合同条文，在确认第9.3条、删除资产核心修改之后，仍应订入。

# 四、承包合同仍应订入的条文

## （1）承包费

第5.1条

保底承包单价以中选结果公告为准，为人民币15.2元/吨（含税/不含税以本合同计价约定为准）。阶梯分成的保护价及分配比例按遴选文件执行。未经乙方一、乙方二、乙方三书面一致同意，甲方不得上调保底单价、下调保护价，或将砖用板岩纳入保底计费基数。

## （2）实施主体（针对「合同三方签字、实际天木施工」）

实施主体

乙方一、乙方二、乙方三均为本合同承包人。矿山基建及采掘（剥）作业由乙方二派驻项目经理及作业人员实施，相关人员与乙方二订立劳动合同。爆破作业由乙方三使用其爆破作业许可证及本单位作业人员实施。

乙方一负责按联合体内部约定出资、经营协调及销售事项，不得以乙方二、乙方三的资质、许可证或名义自行组织采掘（剥）或爆破作业，不得要求乙方二、乙方三仅提供证照而不实施。

## （3）矿安〔2026〕78号

采掘队伍合规

甲方与乙方应在2028年5月1日前，按矿安〔2026〕78号完成自建队伍或者整体托管。整体托管的承托方为乙方二，或者甲方与乙方二出资设立、由甲方控股的公司，不得为乙方一。整体托管后不得再分包、转包。

## （4）储量与砖用板岩

第2.5.6条

计费储量661.79万吨为暂定数量。投产前双方共同委托核实，误差超过5%的，按实调整承包期限或单价。因甲方采矿许可证、矿区范围、压覆或生态保护红线导致无法开采的，甲方退还剩余预付款及履约保证金，并支付已完合格工作的对价。砖用板岩158.86万吨不计入「资源开采完毕」的考核，除另有书面约定外不另计保底承包费。

## （5）违约责任上限

第6条

甲方据以解除合同的「重大不利影响」，限于有权机关认定的重大生产安全责任事故、重大突发环境事件，或者乙方逾期支付承包费、预付款，经书面催告后仍不履行。甲方因乙方违约解除合同的，赔偿范围为订立合同时可预见的直接损失，不得与违约金重复计算，合计不超过履约保证金金额。未发生实际损失的，甲方不得没收全部履约保证金。

甲方逾期办理开工、许可配合或磅房启用，或者擅自停止过磅、挪用共管资金，经催告后不改正的，乙方有权停工；因此解除合同的，甲方应退还剩余预付款及履约保证金，并支付已完合格工作的对价。

## （6）融资与过磅

第2.3.3条

乙方配合融资，仅提供项目现场资料及依法可以公开的财务信息。融资合同不得将乙方二、乙方三列为借款人、保证人或出质人。融资资金进入甲方账户的，不视为乙方已支付承包费或预付款，不得对抗乙方对共管账户资金的权利。

第2.4条

过磅数据乙方二有权查询和导出，甲方每日向乙方二推送明细。低于保护价销售或者向关联方销售，须甲方及乙方一、乙方二、乙方三书面确认；未经确认的，分成按保护价计算。销售价格不实的责任由实际办理销售的一方承担。

## （7）工期与停磅

建设工期

建设工期90日历天，自同时具备下列条件之日起算：施工用地手续、爆破作业进场许可、安全设施设计批复、甲方开工令。因甲方原因或村组阻工停工的，工期顺延。

第5.2.3条

预付款余额不足100万元时，甲方应书面通知乙方。乙方应在收到通知后10个工作日内补足。因甲方对账错误或者计量系统故障停止过磅的，甲方应赔偿停工损失并顺延工期。停止过磅不影响已完成工作的计量。

## （8）许可费、村补、共管账户

第2.3.1条、第2.3.2条

许可审批费用和地方协调补偿费用，以附件清单和年度预算为准。超出清单且单笔超过10万元，或者当年累计超过50万元的，须甲方与乙方一、乙方二、乙方三书面确认后方可支付。

第2.3.6条

基建共管账户资金人民币1200万元，支付实行双签。账户补足以附件载明的建设预算为限。生态修复基金、安全保障专项账户的提取标准在附件中一次性列明。

# 五、已盖章联合体协议书——用补充协议调整，不废原件

原件已盖章并随响应文件提交，不撤销、不重签作废。与中选公告不一致、或与「天木实际投资施工」冲突的，另签《联合体协议书补充协议》，并送招募人备案。

补充协议应订入的条文：

第一条 各方确认：中选人为湖南天木环保科技有限公司、湖南德晟矿山工程有限公司、岳阳宏祥爆破工程有限公司，中选单价为15.2元/吨，与中选结果公告一致。

第二条 原联合体协议书与本补充协议不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，仍适用原联合体协议书。本补充协议不改变各方对招募人的连带责任。

第三条 采掘（剥）施工由德晟实施，爆破作业由宏祥实施。天木负责按约出资、经营协调和销售，不得使用德晟、宏祥的资质或许可证组织采掘（剥）或爆破作业。

第四条 原联合体协议书中关于资质使用费、管理费、固定回报换取盖章、允许天木以德晟或宏祥名义自行施工的约定，自本补充协议生效之日起停止执行。

第五条 对招募人及第三人的连带责任，不因内部分工而免除。因天木违反第三条自行组织施工、挪用资金、销售价格不实造成的对外清偿，由天木向德晟、宏祥全额偿付。

第六条 德晟、宏祥相关资金进入三方共管或与天木双签账户，不进入天木单独控制的基本账户。德晟、宏祥不向天木提供融资保证。

第七条 2028年5月1日前的整体托管承托方为德晟，或者采矿权人与德晟设立的、由采矿权人控股的公司。

# 六、内部承包——原文、风险、修改后条文

内部承包按「天木投资及施工」的现行安排整理。下列「原文」为该安排下通常已经写明或实际执行的内容；有书面内部承包合同的，用其对应条替换序号，条文正文按「修改后」替换。

## 1. 承包范围与谁施工

原文规定： 天木负责投资及施工（现场由天木组织建设、开采、经营）；德晟提供矿山工程施工资质并配合以联合体成员名义签署对外文件；宏祥提供爆破作业许可。

风险点： 构成出借资质、挂靠。《建筑法》第26条、《安全生产法》第49条禁止；建工解释（一）第1条、第7条：借用资质的施工合同无效，出借方与借用方对损失连带，管理费、资质使用费不受保护。已盖章联合体协议书和中选公告对外是三家共同承包，对内天木施工，履约事实与中选文件不一致。矿安〔2026〕78号查处挂靠，2028年5月1日后可责令停产。

修改后条文：

第×条　承包范围

1. 天木负责按附件《出资计划》向项目投入资金，负责经营协调和产品销售。

2. 矿山基建及采掘（剥）施工由德晟实施。德晟派驻项目经理、安全管理人员和作业人员，上述人员与德晟订立劳动合同，工资由德晟支付。

3. 爆破作业由宏祥实施，使用宏祥爆破作业许可证及宏祥作业人员。

4. 天木不得自行组织采掘（剥）施工或者爆破作业，不得使用德晟、宏祥的资质、许可证、印章、人员名义对外承揽或施工。

5. 本协议是联合体内部工作与费用安排，不是资质借用、挂靠、转包。

## 2. 费用性质

原文规定： 德晟、宏祥收取管理费、资质配合费或固定回报，不参与施工利润，亦不承担经营亏损（或仅象征性派驻）。

风险点： 该等费用在挂靠项下不受法律保护；德晟对外仍对事故、质量、拖欠承担连带，费用被认定无效后两头落空。

修改后条文：

第×条　费用

1. 天木向德晟支付的款项为施工进度款及施工管理费，按月计量，次月10日前支付，不以项目是否盈利为前提。计算方式见附件。

2. 天木向宏祥支付爆破作业费用，按实际作业量结算。

3. 任何一方不得向其他方收取资质使用费、挂靠费。已约定的资质使用费、挂靠费条款废止，已付款项抵作本条进度款。

## 3. 安全与用工

原文规定： 现场安全生产、用工、工伤由天木负责，与德晟、宏祥无关（或德晟仅「指导」）。

风险点： 与承包合同第9.3条（甲方主体责任）及德晟作为施工实施主体的法定义务冲突。工伤劳动者仍可找劳动合同主体和挂靠出借方。混岗、混用工资发放是挂靠的典型证据。

修改后条文：

第×条　安全与用工

1. 对外，甲方润鑫的安全环保、生态修复主体责任按承包合同第9.3条执行，本协议不得约定免除润鑫或者德晟、宏祥的法定义务。

2. 采掘（剥）作业人员与德晟订立劳动合同，由德晟缴纳社会保险。爆破作业人员与宏祥订立劳动合同。禁止上述人员与天木订立劳动合同或者由天木直接发工资。

3. 德晟对采掘（剥）现场安全生产管理负责，宏祥对爆破作业现场负责。天木不得向上述人员下达与安全生产规范冲突的生产指令。

## 4. 印章、授权、对外签约

原文规定： 天木作为牵头人全权代表联合体对外签约、使用德晟印章或授权委托书办理承包合同履行事项。

风险点： 承包合同已由三方签署，不存在牵头人代乙方二、乙方三签承包合同的问题。内部若仍给天木空白授权或德晟印章，天木可单独签补充协议、结算、融资、解除，把债务做到德晟名下。

修改后条文：

第×条　印章与授权

1. 承包合同已由三方签署，天木不得单独签署变更承包单价、解除承包合同、处分现场设备、融资保证、放弃权利的文件。

2. 德晟、宏祥不向天木出具空白授权委托书，不将公章交天木保管。

3. 天木越权签署的文件，内部债务由天木单独承担，并赔偿德晟、宏祥因此发生的清偿、罚款和诉讼费用。

## 5. 资金账户

原文规定： 项目资金由天木筹集和支配，德晟、宏祥不监管账户（或仅事后分管理费）。

风险点： 天木资信有限，1200万元共管、500万元预付款、500万元履约及村补若由其单控，资金链断裂时对外仍找德晟。

修改后条文：

第×条　资金

1. 承包合同项下基建共管资金、预付款、履约保证金的出资，按附件《资金分担表》执行。德晟、宏祥的出资进入共管账户或者天木与德晟双签账户，不进入天木单独基本账户。

2. 德晟、宏祥不为天木的融资提供保证、抵押、质押或者差额补足。

3. 天木未按期支付德晟进度款超过15日的，德晟有权停工，并通知发包人湖南润鑫矿业有限公司。

## 6. 与中选文件、承包合同的关系

原文规定： 内部承包是三方私下安排，不提交招募人；与联合体协议书、承包合同的分工可以不一致。

风险点： 对内天木施工、对外德晟具名，是挂靠的直接证据。发生事故或审计时，三份文件互相打架，对德晟最不利。

修改后条文：

第×条　文件效力

1. 本协议不得减少中选结果公告、承包合同、已盖章联合体协议书及其补充协议中德晟、宏祥的实施义务。

2. 本协议与上述文件冲突的，以不构成挂靠、出借资质、转包的约定为准。

3. 本协议签署后，各方按承包合同第9.3条尊重发包人的安全环保和生态修复主体责任。

## 7. 退出与2028年整改

原文规定： 内部承包随承包合同期限至2034年1月15日；未约定自建队伍或整体托管。

风险点： 2028年5月1日后未完成整改即停产，德晟壹级资质暴露在挂靠执法之下。

修改后条文：

第×条　期限与整改

1. 各方应配合在2028年5月1日前完成整体托管或者自建队伍，承托方或者施工主体为德晟，或者发包人与德晟设立的控股公司。

2. 天木不配合整改，或者坚持自行组织采掘（剥）施工的，德晟有权终止本协议中的配合义务，并书面通知发包人。终止不免除天木已发生的付款义务和对第三人的追偿义务。

# 七、操作顺序

1. 承包合同：不新增原第1条；第9.3条加冲突适用句；写入本节第四部分（1）至（8）条；资产无偿赠与不作为德晟条款谈判。

2. 已盖章联合体协议书：另签补充协议（本节第五部分），原件保留备案。

3. 内部承包：按本节第六部分替换「天木施工、德晟出证收费」；不接受则德晟不继续以联合体成员身份履行，而不是再签管理费协议。